Zápis z druhého plánovacího setkání

„Místo pod stromy na Novoměstské ulici“

ze dne 18. června 2007

Regenerace odpočinkového místa na Novoměstské ulici probíhá s podporou Nadace Partnerství v programu Strom života a generálním partnerem programu Skanska.

V pondělí 18. června od 16.00 hodin proběhlo druhé plánovací setkání přímo na odpočinkovém místě – pod širým nebem.

Po úvodním přivítání byly krátce shrnuty závěry prvního setkání, které se konalo v polovině dubna. Byly nastíněny připomínky tak, jak si je přítomní občané seřadili podle důležitosti. Následovalo představení projektové studie zahradní architektkou paní Lenkou Markovou, která se projektu účastní od začátku a do studie zapracovala připomínky občanů z minulého setkání.

Poté se ke studii vyjádřili přítomní občané. Byly vzneseny následující připomínky, na jejichž základě bude studie upravena do konečné podoby realizačního projektu :

- náhradní výsadba za dožité stromy hlohů ( ne ale hlohy)

- větší uzavřenost ze strany od silnice Novoměstská

- umístit vodní prvek – pítko

- se strany od silnice na zídku umístit dřevěné sedáky

V plánované regeneraci tohoto místa je pamatováno i na přírodní zastínění laviček, odclonění kontejnerů na tříděný odpad, umístění odpadkových košů a malého vodního prvku. Travnatá plocha bude kombinována s trvalkovými záhony a mlatovými cestami.

Ke konci prázdnin budou započaty realizační práce. Koncem září bude odpočinkové místo předáno občanům k užívání za jejich aktivní účasti a ve spolupráci s dětmi z chrudimských mateřských a základních škol (případné výsadby malých dřevin).