V termínu od 30.03.2026 – do 10.07.2026 bude firma GASCO s.r.o. provádět rekonstrukci plynovodu v ulici Obce Ležáků, v úseku od okružní křižovatky „U Guláška“ po křižovatku s místní komunikací v ulici Vrchlického. Rekonstruovaný plynovod je situován převážně v chodnících a zelených pásech.

Práce budou probíhat po etapách (viz příloha č. 1, postupně od etapy č. 6 po etapu č. 1), za dopravních opatření dle příloha č. 2 – č. 7.

Při uzavírkách chodníků budou vyznačeny obchozí trasy pro pěší.

Autobusová zastávka „Chrudim, Obce Ležáků“ bude po celou dobu stavby obsluhována autobusy městské i linkové autobusové dopravy dle platných jízdních řádů, přístup na zastávku zůstane zachován po chodníku minimálně z jednoho směru.

V termínu od 7.4.2026 – do 15.5.2026 bude uzavřena místní komunikace v ulici Sokolovská v úseku křižovatky se silnicí I/17 (na straně „U Guláška“); provoz v přilehlé jednosměrné části ulice Sokolovská bude po dobu uzavírky zobousměrněn (viz příloha č. 2).

Po dobu provádění prací bude docházet rovněž k regulaci (řízení či usměrňování) provozu na silnici I/17 ve stavbou dotčeném úseku.

Žádáme chodce i řidiče o respektování umístěného dopravního značení, chodce pak i o užívání vyznačených obchozích tras.